Documentación Proyecto

Plataforma Tiquetes de Cine

NRC: 2096

Equipo No. 4

Integrantes:

Jorge Castilla Vásquez

Luis Alejandro Forero Calderón

Alfredo Utria Garcia

Descripción de roles del equipo (Sprint 1)

| Rol | Integrante | Descripción | Tareas |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Mintic | Son los clientes del producto | Revisar el producto final |
| Scrum master | Jonier porras | Persona que se encarga de supervisar el proyecto | Generar sesiones para el seguimiento del proyecto |
| Lider del proyecto | Luis Calderon | Se encargará de la ortografía y de las fechas de cada sprint | *Apoyar en las necesidades de los demás roles *Revisar la parte ortográfica de todas las palabras en el frontend y fechas de entregas de las entregas |
| Frontend developer | Jorge Castilla Alfredo Utria | Se encarga del diseño visual del proyecto | 1.implementación del html 2.implementación del css 3.implementación del javascript |
| Backend developer | Jorge Castilla Alfredo Utria | Se encarga del diseño funcional del proyecto | Revisar el orden del diseño del modelo, vista y controlador |
| Tester | Luis Calderón Jorge Castilla Alfredo Utria | Se encarga de las pruebas funcionales y de rendimiento | Revisar que las consultas y los demás resultados del proyecto estén generados de la forma correcta |
| DBA | Luis Calderón | Se encargará de la lógica base de datos | Implementación de la base de datos |

Definición de artefactos (Sprint 1)

Backlog Sprint 1

| User story | Descripción | Estimación (Horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Assessment del proyecto | Reunion y entendimiento del trabajo a realizar | 1 | Equipo scrum |
| Creacion de documento de roles | Asiganr los roles a los integrantede del equipo Developer | 1 | Líder del proyecto |
| Creacion de las historias de usuario | Asignar las tareas y los roles que van a ejecutarlas en los 4 sprints | 4 | Equipo developer |
| Creacion del diagrama de clases | Construir el diagrama de clases para el backend | 2 | Backend developer |
| Boceto de diseño del frontend | Primer diseño de la pagina web | 6 | Frontend developer |
| Creacion del cronograma | Construir el cronograma de trabajo para los 4 sprints | 1 | Equipo developer |
| Sesion de trabajo | Sesion para validar y socializar lo que se va a entregar en el primer sprint | 1 | Equipo developer |

Backlog Sprint 2

| User story | Descripción | Estimación (Horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Creacion del mapa de navegabilidad | Construir el mapa de navegabilidad de la pagina web | 4 | Líder del proyecto |
| Diseño del frontend final | Construir graficos y vistas de la pagina web | 4 | Frontend Developer |
| Vistas del diseño frontend | Documento con las vistas del diseño final | 1 | Frontend Developer |
| Estilos de las vistas (CSS, colores, usabilidad) | Definicion de colores, tamaños de letra, defincion de tablas y botones. | 4 | Backend Developer |
| Documento de usabilidad o estilos | Construcción de documento con los estilos a utilizar | 3 | Frontend Developer |
| Estructuración HTML | Construccion de estructuración primera vista html | 6 | Backend developer |

Backlog Sprint 3

| User story | Descripción | Estimación (Horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Definicion de métodos controladores | Sesion para definir los controladores | 1 | Equipo developer |
| Construccion de los métodos controladores | Crear la documentación de la ruta, métodos HTTP permitidos, lógica algorítmica y descripción de la lógica algorítmica del método controlador. | 6 | Backend developer |
| Diseño de la base de datos | Boceto creado para indicar como se debe realizar las tablas y sus relaciones | 8 | DBA |
| Documento de descripción de las tablas y sus relaciones | Vista de la base de datos relacional | 4 | DBA |
| Implementacion tablas en sqlite | Creacion de tablas y realciones en la herramienta de Sqlite | 4 | Frontend Developer / Backend Developer / DBA |
| Creacion de las sentencias e integración de las consultas de base de datos y sus controladores | Construir las sentencias DML e integración con los controladores de la base de datos | 8 | Frontend Developer / Backend Developer / DBA |
| Documento con las practicas de programación segura | Creacion de la documentación con las parcticas seguras de desarrollo que el proyecto implemento | 2 | Líder del proyecto |
| Diseño de los accesos seguros a la plataforma | Sesion de entendimiento de como se realizara los accesos | 1 | Equipo Developer |
| Implementacion del acceso al portal o plataforma | Construccion del código para realizar los accesos seguros en la plataforma | 8 | Frontend Developer / Backend Developer / |

Backlog Sprint 4

| User story | Descripción | Estimación (Horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesion de entendimiento de los requerimientos para el despliegue de la nube | Sesión de trabajo con el equipo para saber cual es el cheklist para el despliegue en la nube | 2 | Líder del proyecto |
| Implementacion de la aplicación en nube | Despliegue de la aplicación | 4 | Equipo Developer |
| Documentacion del proceso de despliegue y sus requerimientos | Construir el documento con la explicación de los requerimientos y su proeceso de despliegue | 4 | Equipo Developer |
| Prueba de calidad | Pruebas de conexión y funcionalidad de la aplicación | 4 | Tester |

Diagrama de clases (Sprint 1)

Cronograma de tareas (Sprint 1)

Mapa de navegabilidad (Sprint 2)

Pueden visualizar nuestro repositorio github en:

https://github.com/ForeroLuisAle/Plataforma_TiquetesCine_StarkCinemas.git

Vistas de la aplicación (Sprint 2)

- Página Principal o index

- Cartelera

- Nosotros

- Contáctenos

- Inicia Sesión

En la opción “Administrador” pueden ingresar a la página del administrador

- Regístrate

- Película

- Administrador

- Habeas Data

- Términos y Condiciones

Métodos controladores del Back-End (Sprint 3)

- Nombre método controlador 1

  - Ruta: /index

  - Métodos HTTP permitidos: GET

  - Lógica algorítmica:

Página principal y permite ver las películas que están en base de datos

- Nombre método controlador 2

  - Ruta: /cartelera

  - Métodos HTTP permitidos: GET

  - Lógica algorítmica:

Página que muestra las películas que están en cartelera con una descripción pequeña de la película.

- Nombre método controlador 3

  - Ruta: /descripción_pelicula

  - Métodos HTTP permitidos: GET, POST, PUT, DELETE

  - Lógica algorítmica:

Página que muestra las películas que están en cartelera con una descripción pequeña de la película. Además, se pueden comprar boletos por lo que se debe ir actualizando, y se puede dar puntuación, escribir algún texto, se puede editar y se puede eliminar.

- Nombre método controlador 4

  - Ruta: /nosotros

  - Métodos HTTP permitidos: GET

  - Lógica algorítmica:

Página que muestra la información de la empresa.

- Nombre método controlador 5

  - Ruta: /contactenos

  - Métodos HTTP permitidos: GET, POST

  - Lógica algorítmica:

Página que muestra un formulario que el usuario puede utilizar en caso de dejar algún contacto o alguna queja o sugerencia.

- Nombre método controlador 6

  - Ruta: /inicio_sesion

  - Métodos HTTP permitidos: GET, POST

  - Lógica algorítmica:

Página que permite loguearse a la página para poder hacer compras o gestionar los comentarios y puntuaciones, si es usuario; permite administrar las películas si es administrador; y si es superadministrador, te permite administrar los usuarios que pertenecen a la organización y las películas.

- Nombre método controlador 7

  - Ruta: /administrador

  - Métodos HTTP permitidos: GET, POST

  - Lógica algorítmica:

Página que permite hacer las funciones de un administrador

- Nombre método controlador 8

  - Ruta: /registrarse

  - Métodos HTTP permitidos: GET, POST

  - Lógica algorítmica:

Página que permite registrarse como cliente de la organización.

- Nombre método controlador 9

  - Ruta: / habeasData

  - Métodos HTTP permitidos: GET

  - Lógica algorítmica:

Página que muestra las cláusulas de protección de datos.

- Nombre método controlador 10

  - Ruta: / terminos

  - Métodos HTTP permitidos: GET

  - Lógica algorítmica:

Página que muestra los términos y condiciones de las reglas de la empresa.

Base de datos (Sprint 3)

Datos para iniciar sesión en el Sprint 3

Sesión de SuperAdministrador

Usuario: misiontic

Contraseña: MisionTic2022*

Sesión de Administrador

Usuario: uninorte

Contraseña: MisionTic2022*

Sesión de Usuario

Usuario: estudiante

Contraseña: MisionTic2022*

Prácticas de programación segura (Sprint 3)

Se valido las contraseñas y se da encriptación de las mismas, se realiza validaciones de seguridad para los usuarios, contraseñas y emails. Las fechas de registro de cumpleaños solo se pueden a mayores de 18 años. Librerías utilizadas:

werkzeug.security de donde se toma generate_password_hash y check_password_hash

Se utiliza el secret_key

Para la parte de intercambio de información con las bases de datos se hace por medio del símbolo “?”

Despliegue de la aplicación en la nube (Sprint 4)

- Requerimientos:

Enuncie y proporcione una breve descripción de los requerimientos y dependencias necesarias para el correcto despliegue y ejecución de la aplicación en una plataforma como servicio (PaaS).

- Proceso:

Enuncie y proporcione una breve descripción o imágenes de los pasos ejecutados para desplegar la aplicación en una plataforma como servicio (PaaS).

Enlace final de la aplicación (Sprint 4)

https://mi_dominio